DOCUMENTAÇÃO DE SUBIDA EM PRODUÇÃO

GMUD 214 — Melhorias do Fluxo de Ativação de Pedidos ITSM

Integração Sankhya × VokeNext / Run2Biz (ITSM + CMDB) — Módulo 52

1. Identificação da GMUD

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| GMUD | 214 |
| Título | Melhorias do fluxo de ativação de pedidos ITSM — Sankhya × VokeNext (Run2Biz) |
| Módulo Sankhya | 52 — Módulo Integração Run2Biz BHZ |
| Artefato principal | voke230626.jar (voke.jar / integração VokeNext) |
| Ambiente | Produção |
| Repositório (fonte da verdade) | victorfeer/DevsVoke — sankhya/java/Integração Vokenex itsm/ (espelhado no Azure DevOps voke-erp) |
| Status da homologação | Subiu em PRODUÇÃO (dev). PENDENTE de homologação com o usuário. |
| Data do documento | 23/08/2026 |

2. Objetivo e escopo

Esta GMUD entrega melhorias no fluxo de ativação de pedidos ITSM da integração Sankhya × VokeNext/Run2Biz, cobrindo três frentes:

- Data de Preparação no chamado — disponibiliza a Data de Preparação do Pedido de Venda (rollout) no payload de criação/atualização dos chamados enviados ao Run2Biz, nos dois cenários (antes e depois de o chamado existir).

- Estado "Expedição" (EX) — novo valor de domínio do STATUSPICKING, refletindo no Gerenciamento Integração a etapa de Expedição já acionada no Run2Biz.

- Ação de avanço de status — botão "Avançar Para Preparação Finalizada" (transição EP → PF) na tela Gerenciamento Integração.

O documento registra os objetos de banco, o artefato de aplicação (JAR), as ações agendadas, as regras de negócio atendidas, a ordem de deploy e as evidências coletadas na subida.

3. Visão do fluxo de ativação

A ativação segue a máquina de estados do picking (AD_TGFINTE.STATUSPICKING), do início da separação até a expedição, alimentando o Run2Biz a cada transição via schedules do módulo 52:

Figura — Fluxo de ativação de pedidos Sankhya × VokeNext (visão geral).

Máquina de estados completa do STATUSPICKING após a subida (o valor EX = Expedição é o estado novo desta GMUD):

| Valor | Descrição | Ordem |
| --- | --- | --- |
| ES | Em Separação | 1 |
| SF | Separação Finalizada | 2 |
| EP | Em Preparação | 3 |
| PF | Preparação Finalizada | 4 |
| PI | Packing Iniciado | 5 |
| PAF | Packing Finalizado | 6 |
| NE | Nota em andamento | 7 |
| EX | Expedição (novo) | 8 |

4. Artefato de aplicação (JAR)

O JAR da integração foi subido no cadastro de Módulos do Sankhya, módulo 52 — Modulo Integração Run2Biz BHZ, na aba Arquivo Módulo (Jar):

| Identificador | Nome do Arquivo | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | okhttp-3.14.9.jar | Dependência (cliente HTTP) |
| 2 | okio-1.17.5.jar | Dependência do okhttp |
| 3 | voke230626.jar | Artefato desta GMUD (voke.jar) |

5. Objetos de banco subidos

Objetos versionados em voke/src/main/procedures/ e aplicados no banco de produção como pré-requisito do JAR:

| # | Objeto | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD_PLANROL.DATA_PREPARACAO_INTEGRADA | Coluna (DDL) — DATE | Controle de reenvio da Data de Preparação. Enquanto nula, a integração trata o pedido como pendente; após o envio, o controller grava o writeback (data/hora), evitando redundância. Ideal criar pela tela Dicionário de Dados (registro no TDD exigido pelo JapeWrapper). Script: ALTER_AD_PLANROL_DATA_PREPARACAO_INTEGRADA.sql |
| 2 | STP_AD_PLANROL_DTPRE | Procedure | Botão "Definir Preparação" (Contratos → Planejamento → Rollout). Grava AD_PLANROL.DTPREPARA, registra evento 'DP' em AD_PLANELOG, dispara e-mails de apontamento e zera DATA_PREPARACAO_INTEGRADA quando a data muda (força reenvio — RN05). |
| 3 | VIEW_VOKE_ITSM_ATIVACAO_PEDIDO | View | Origem dos pedidos enviados ao Run2Biz na criação de chamados (consumida por PedidosController / ScheduleEnviarPedidosITSM). Passou a expor DT_PREPARACAO (origem AD_PLANROL.DTPREPARA) para o payload do chamado. |
| 4 | AD_TGFINTE.STATUSPICKING → opção EX | Opção de domínio (TDDOPC) | Cadastra o valor EX = 'Expedição' (ordem 8, após NE). Sem ele, o 'EX' gravado pelo ScheduleEnviarDadosNota apareceria em branco/inválido no Gerenciamento Integração. Script idempotente: DOMINIO_STATUSPICKING_EX.sql |

Tabelas tocadas: AD_PLANROL (coluna nova + DTPREPARA), AD_PLANELOG (log do evento DP), TDDCAM/TDDOPC (domínio), e a view sobre TGFCAB / AD_TGFINTE.

6. Ações agendadas (schedules) — módulo 52

Ações agendadas ativas do módulo 52 após a subida (Tipo de ação: Java):

| Nº | Nome | Classe (Ação) |
| --- | --- | --- |
| 166 | Envio de pedidos Run2Biz | voke.schedule.ScheduleEnviarPedidosITSM |
| 167 | Avançar etapa em separação R2B | voke.schedule.ScheduleSeparacaoFinalizada |
| 168 | Avançar etapa em preparação R2B | voke.schedule.SchedulePreparacaoFinalizada |
| 169 | Avançar etapa packing R2B | voke.schedule.SchedulePackingFinalizado |
| 171 | Enviar Cancelamentos R2B | voke.schedule.ScheduleCancelarChamado |
| 172 | Integração CMDB (Hardware) | voke.schedule.ScheduleChecarHardwareCMDB |
| 173 | Integração CMDB (Empresa/Parceiro) | voke.schedule.ScheduleChecarEmpresaCMDB |
| 174 | Integração CMDB (Contrato) | voke.schedule.ScheduleChecarContratoCMDB |
| 176 | Enviar Dados da Nota para o ITSM R2B | voke.schedule.ScheduleEnviarDadosNota |

⚠ Ponto de atenção — Cenário B (Data de Preparação pós-criação): a rotina dedicada ScheduleEnviarPreparacaoITSM não aparece entre as ações agendadas evidenciadas. Confirmar se foi cadastrada como Ação Agendada do módulo 52 (mesmo intervalo das demais) — sem ela, a atualização da Data de Preparação em chamados já criados não é disparada.

7. Regras de negócio atendidas

| RN | Descrição |
| --- | --- |
| RN01 | Origem: a Data de Preparação vem do Pedido de Venda (AD_PLANROL.DTPREPARA), exposta pela view como DT_PREPARACAO. |
| RN02 | Envio: a data é adicionada ao payload de criação do chamado. |
| RN03 | Estrutura: campo data_preparacao, tipo Data, formato yyyy-MM-dd. |
| RN04 | Disponibilidade: enviada sempre que existir; quando nula, a chave é omitida (não envia string vazia). |
| RN05 | Atualização: a cada ciclo o valor atual é lido e enviado; ao (re)gravar a data, DATA_PREPARACAO_INTEGRADA é zerada para forçar reenvio. |
| RN06 | Mecanismo oficial: reaproveita o schedule/controller de envio de pedidos (identificação do chamado por NUNOTA). |
| RN07 | Compatibilidade: o campo data_preparacao fica disponível no payload para o VokeNext popular o campo correspondente. |
| RN08 | Alinhamento (08/2026): a Data de Preparação é alimentada apenas no ticket pai; a replicação para os filhos é configurada no Run2Biz (evita HTTP 409 no data-object do filho). |

8. Ação "Avançar Para Preparação Finalizada" (EP → PF)

Botão de ação (Script JavaScript) na tela Gerenciamento Integração (AD_TGFINTE), com guarda de status: só avança pedidos em EP (Em Preparação) para PF (Preparação Finalizada); os demais recebem mensagem de erro por linha.

for (var i = 0; i < linhas.length; i++) {
    var linha = linhas[i];
    var statusAtual = linha.getCampo("STATUSPICKING");

    if (statusAtual == "EP") {
        linha.setCampo("STATUSPICKING", "PF");
    } else {
        mostraErro("O pedido " + linha.getCampo("NUNOTA") +
                   " não está em Em Preparação (status atual: " + statusAtual + ").");
    }
}

mensagem = "Preparação finalizada com sucesso.";

9. Ordem de deploy e rollback

Ordem de aplicação

- Cadastrar a opção de domínio EX = Expedição em AD_TGFINTE.STATUSPICKING (objeto #4).

- Criar a coluna AD_PLANROL.DATA_PREPARACAO_INTEGRADA — de preferência pelo Dicionário de Dados (objeto #1).

- Aplicar / substituir a view VIEW_VOKE_ITSM_ATIVACAO_PEDIDO e a procedure STP_AD_PLANROL_DTPRE (objetos #3 e #2).

- Subir o JAR voke230626.jar no módulo 52.

- Conferir/garantir as ações agendadas do módulo 52 (incluindo, se aplicável, a ScheduleEnviarPreparacaoITSM).

Motivo da ordem: os valores de domínio e o campo precisam existir antes do JAR — a tela e o writeback (JapeWrapper) dependem deles.

Rollback

- Aplicação: restaurar o JAR anterior no módulo 52 (o histórico de versões do módulo permite retornar ao artefato prévio).

- Banco: a opção de domínio EX e a coluna DATA_PREPARACAO_INTEGRADA são aditivas e idempotentes — não exigem reversão para o fluxo antigo voltar a operar; a view/procedure podem ser restauradas a partir da versão anterior versionada no Git.

10. Evidências da subida (Produção)

Prints coletados na subida em produção. Cole cada imagem no espaço reservado correspondente.

Evidência 1 — Módulo 52: JAR voke230626.jar

Cadastro de Módulos → 52 - Modulo Integração Run2Biz BHZ → aba Arquivo Módulo (Jar). Artefato voke230626.jar (identificador 3) aplicado.

🖼 Cole aqui o print Evidência 1 — Módulo 52: JAR voke230626.jar

Evidência 2 — Ações Agendadas do módulo 52

Administração do Serviço → Ações Agendadas, filtro Cód. módulo = 52. Schedules da integração ativos (166–176).

🖼 Cole aqui o print Evidência 2 — Ações Agendadas do módulo 52

Evidência 3 — Gerenciamento Integração (pedido processado)

Tela Gerenciamento Integração com pedido Nº Único 1470376 em status Finalizada (Controle 45567, parceiro 31761), e os botões de ação do fluxo.

🖼 Cole aqui o print Evidência 3 — Gerenciamento Integração (pedido processado)

Evidência 4 — Domínio STATUSPICKING com valor EX

Dicionário de Dados / Construtor de Telas → campo AD_TGFINTE.STATUSPICKING, lista de opções com EX = Expedição (ordem 8).

🖼 Cole aqui o print Evidência 4 — Domínio STATUSPICKING com valor EX

Evidência 5 — Ação "Avançar Para Preparação Finalizada" (EP → PF)

Construtor de Telas → AD_TGFINTE → aba Ações → script JavaScript da transição de status EP → PF.

🖼 Cole aqui o print Evidência 5 — Ação "Avançar Para Preparação Finalizada" (EP → PF)

11. Pendências e próximos passos

- Homologação com o usuário: PENDENTE. O dev subiu em produção; a validação funcional com o usuário ainda não foi realizada.

- Confirmar o cadastro da ScheduleEnviarPreparacaoITSM como Ação Agendada (Cenário B — Data de Preparação pós-criação do chamado).

- Confirmar com o Run2Biz a criação/nome final do campo data_preparacao (yyyy-MM-dd) para os testes ponta a ponta; se divergir, ajustar o @SerializedName.

- Validar a replicação da Data de Preparação do ticket pai para os filhos (configuração do lado Run2Biz — RN08).

12. Referências

- Repositório: victorfeer/DevsVoke — sankhya/java/Integração Vokenex itsm/

- Objetos de banco: voke/src/main/procedures/

- Documentação técnica: docs/data-preparacao.md, docs/fluxo-packing.md