RUNBOOK DE PRODUÇÃO

Alerta de Férias a Vencer — ERP Sankhya Om

| Desenvolvimento | Alerta de Férias a Vencer |
| --- | --- |
| Sistema | ERP Sankhya Om |
| Módulo | Recursos Humanos / Departamento Pessoal |
| Base desta análise | alertaferias.jar — projeto AlertaFeriasHml, classes de 10/07/2026 |
| Finalidade | Checklist de implantação em produção e anexo de GMUD |
| Data da janela | A DEFINIR |
| Executor | A DEFINIR |

Como este documento foi produzido O conteúdo reflete o artefato REAL implantado em homologação, obtido por decompilação e conferido método a método. Onde divergir de documentação anterior do projeto, prevalece este documento.

1. Resumo — o que precisa acontecer

| # | Ação | Tipo | Bloqueia? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trocar MODO_TESTE para false e RECOMPILAR o jar | Código | SIM |
| 2 | Mapear os 8 CODUSU do sininho para os códigos de produção | Código | SIM |
| 3 | Confirmar CODCON/CODSMTP válidos em produção | Código | SIM |
| 4 | Confirmar EMAIL_DESTINATARIOS_DP | Código | SIM |
| 5 | Criar AD_FERIAS_NOTIFICADO | Banco | SIM |
| 6 | Criar/atualizar STP_NOTIFICA_SISTEMA_CUSTOM (5 parâmetros) | Banco | SIM |
| 7 | Garantir AD_LIDER e AD_EMAILLIDER na TFPFUN, preenchidos | Campo customizado | SIM |
| 8 | Publicar o .jar e cadastrar a Ação Agendada | Deploy | SIM |
| 9 | Conceder Autorização de Customização | Configuração | SIM |
| 10 | Criar VW_ALERTA_FERIAS_A_VENCER | Banco | Só para o painel |
| 11 | Publicar a tela HTML5 (painel) | Deploy | Só para o painel |
| 12 | Criar AD_FERIAS_CONFIG | Banco | Não — ver seção 6 |

2. Bloqueadores — resolver ANTES da janela

2.1. MODO_TESTE está ligado no artefato

private static final boolean MODO_TESTE = true;   // <-- no jar de HML

MODO_TESTE é constante de tempo de compilação. O compilador elimina o ramo de produção do bytecode: o redirecionamento para o endereço de teste é incondicional.

Consequência Subir este jar em produção faz TODO e-mail ir para victor.ferreira@voke.tech. Nem o DP nem os líderes recebem nada. Nenhuma configuração, parâmetro ou dado altera esse comportamento. É obrigatório alterar a constante para false e RECOMPILAR.

2.2. Os CODUSU do sininho são de homologação

private static final int[] CODUSU_DESTINATARIOS =

new int[] { 1716, 1945, 1946, 1947, 2365, 3379, 3387, 3388 };

São códigos de usuário do ambiente de homologação. Códigos de usuário não são iguais entre HML e produção.

-- Em HOMOLOGACAO -- descobrir QUEM sao:

SELECT CODUSU, NOMEUSU, EMAIL FROM TSIUSU

WHERE CODUSU IN (1716,1945,1946,1947,2365,3379,3387,3388)

ORDER BY CODUSU;

-- Em PRODUCAO -- obter os codigos correspondentes:

SELECT CODUSU, NOMEUSU, EMAIL FROM TSIUSU

WHERE UPPER(NOMEUSU) IN ('NOME 1','NOME 2', ...)

ORDER BY NOMEUSU;

Risco se ignorado O aviso é gravado para usuário errado (ou inexistente) SEM gerar erro. A rotina conclui com sucesso no log e ninguém é avisado — falha silenciosa.

2.3. Conta e servidor de e-mail

private static final int CODCON_EMAIL  = 0;

private static final int CODSMTP_EMAIL = 11;

Também são do ambiente de homologação. Para descobrir os valores válidos em produção, espelhar uma linha da fila que já saiu com sucesso:

SELECT CODFILA, STATUS, CODCON, CODSMTP, EMAIL, ASSUNTO, DTENTRADA

FROM TMDFMG

WHERE STATUS = 'Sucesso: Enviada'

ORDER BY CODFILA DESC

FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;

Por que espelhar a fila A tabela de contas TSICON NÃO existe neste ambiente (retorna ORA-00942). Consultar a própria TMDFMG por STATUS = 'Sucesso: Enviada' é o caminho confiável para obter CODCON e CODSMTP válidos.

2.4. Destinatários do consolidado

private static final String EMAIL_DESTINATARIOS_DP =

"karina.souza@voke.tech;departamentopessoal@voke.tech;victor.ferreira@voke.tech";

Confirmar com o DP se a lista de produção é essa. A lista inclui um endereço pessoal de desenvolvimento — avaliar se deve permanecer em produção.

3. Objetos de banco a subir

Ordem de aplicação:

| Ordem | Script | Objeto | Necessário para |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04_ad_ferias_notificado.sql | AD_FERIAS_NOTIFICADO | Rotina — obrigatório |
| 2 | 02_stp_notifica_sistema_custom.sql | STP_NOTIFICA_SISTEMA_CUSTOM | Rotina — obrigatório |
| 3 | 01_vw_alerta_ferias_a_vencer.sql | VW_ALERTA_FERIAS_A_VENCER | Painel HTML5 |
| 4 | 03_ad_ferias_config.sql | AD_FERIAS_CONFIG | Nada hoje — ver seção 6 |

3.1. AD_FERIAS_NOTIFICADO — chave por SEQUENCIA

CREATE TABLE AD_FERIAS_NOTIFICADO (

CODEMP        NUMBER(3)   NOT NULL,

CODFUNC       NUMBER(10)  NOT NULL,

SEQUENCIA     NUMBER(3)   NOT NULL,   -- TFPFER.SEQUENCIA

DTNOTIFICACAO DATE        DEFAULT SYSDATE NOT NULL,

CONSTRAINT PK_AD_FERIAS_NOTIFICADO PRIMARY KEY (CODEMP, CODFUNC, SEQUENCIA)

);

Sem esta tabela a rotina falha No modo DIFF — que roda todo dia, exceto no último dia útil do mês — a rotina consulta e grava nesta tabela sem tratamento para 'tabela inexistente'. Ela precisa existir ANTES da primeira execução.

3.2. STP_NOTIFICA_SISTEMA_CUSTOM — cinco parâmetros

A rotina chama a procedure assim:

"{call STP_NOTIFICA_SISTEMA_CUSTOM(?, ?, ?, ?, ?)}"

// (titulo, descricao, CODUSU destino, -1 remetente, 0 importancia)

Divergência com documentação anterior Versões anteriores da documentação descreviam SEIS parâmetros, incluindo P_CODGRUPO. Criar a procedure daquela forma faz a chamada da rotina FALHAR por número de argumentos inválido. Utilizar o script corrigido.

Se o ambiente já tiver uma versão com assinatura diferente, conferir e derrubar antes:

SELECT ARGUMENT_NAME, POSITION, DATA_TYPE

FROM USER_ARGUMENTS

WHERE OBJECT_NAME = 'STP_NOTIFICA_SISTEMA_CUSTOM'

ORDER BY POSITION;

DROP PROCEDURE STP_NOTIFICA_SISTEMA_CUSTOM;   -- se a assinatura divergir

3.3. Campos customizados na TFPFUN — pré-requisito

A rotina lê FUN.AD_LIDER e FUN.AD_EMAILLIDER. São campos customizados e precisam existir e estar preenchidos em produção.

-- Existem em producao?

SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, DATA_LENGTH

FROM USER_TAB_COLUMNS

WHERE TABLE_NAME = 'TFPFUN'

AND COLUMN_NAME IN ('AD_LIDER','AD_EMAILLIDER');

-- Quantos funcionarios ativos estao SEM e-mail de lider?

SELECT COUNT(*) FROM TFPFUN

WHERE DTDEM IS NULL

AND (AD_EMAILLIDER IS NULL OR TRIM(AD_EMAILLIDER) IS NULL);

Comportamento quando falta o e-mail do líder O colaborador SOME do e-mail por líder silenciosamente — continua apenas no consolidado do DP. A rotina não emite aviso sobre líderes sem e-mail cadastrado.

4. Passo a passo da implantação

| # | Etapa | Comando / Ação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backup | Extrair DDL atual da procedure e da view, se existirem | DBA |
| 2 | Conferir pré-requisitos | AD_LIDER / AD_EMAILLIDER na TFPFUN (seção 3.3) | DBA |
| 3 | Criar tabela de deduplicação | 04_ad_ferias_notificado.sql | DBA |
| 4 | Criar/atualizar procedure | 02_stp_notifica_sistema_custom.sql (5 parâmetros) | DBA |
| 5 | Criar view (painel) | 01_vw_alerta_ferias_a_vencer.sql | DBA |
| 6 | Ajustar constantes no código | MODO_TESTE=false, CODUSU_DESTINATARIOS, CODCON, CODSMTP, destinatários | Desenvolvedor |
| 7 | Compilar | mvn clean package — em UTF-8 | Desenvolvedor |
| 8 | Publicar o .jar | Procedimento padrão do ambiente | Consultor Sankhya |
| 9 | Cadastrar Ação Agendada | Java, classe br.com.voke.rh.ferias.AlertaFeriasNotificacao, CRON diário | Consultor Sankhya |
| 10 | Autorização de Customização | Obrigatória na 1ª ativação e após CADA alteração de classe | Administrador |
| 11 | Publicar o painel HTML5 | Importar o componente | Consultor Sankhya |
| 12 | Execução assistida | Disparo manual e validações da seção 5 | Consultor + DP |
| 13 | Monitorar 1º ciclo automático | Acompanhar log e a fila TMDFMG | Consultor + DP |

A etapa 10 é a causa mais comum de "a rotina não rodou" Sem a Autorização de Customização, a Ação Agendada fica cadastrada e aparentemente ativa, porém NUNCA dispara — e não gera mensagem de erro. A autorização precisa ser repetida após cada alteração de classe.

Sobre a compilação (etapa 7)

cd ferias

mvn clean package     # gera target/api-sankhya-ferias.jar

Java 8 e UTF-8 já estão fixados no pom.xml. Compilar fora de UTF-8 corrompe a acentuação dos e-mails e dos avisos.

5. Validação pós-implantação

| # | Verificação | Como | Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A rotina executou | Log da Ação Agendada | Linhas [AlertaFerias] === Iniciando modo=... === e === Concluído === |
| 2 | Quantidade detectada | Log | Na janela (criterio A ou B): N, com N plausível |
| 3 | E-mails enfileirados | SELECT ... FROM TMDFMG ORDER BY CODFILA DESC | Registros com STATUS = 'Pendente' |
| 4 | E-mails enviados | Mesma consulta, minutos depois | STATUS = 'Sucesso: Enviada' |
| 5 | Sem prefixo de teste | Assunto na TMDFMG | Assunto limpo. Se aparecer [TESTE -> o jar publicado AINDA está em modo teste |
| 6 | Destinatário correto | Coluna EMAIL da TMDFMG | E-mails reais do DP e dos líderes |
| 7 | Sininho gravado | SELECT ... FROM TSIAVI ORDER BY NUAVISO DESC | Avisos com IMPORTANCIA = 0 e CODUSU dos destinatários de produção |
| 8 | Deduplicação | Reexecutar no mesmo dia | Novos (DIFF): 0 e nenhum aviso novo |
| 9 | Registro da deduplicação | SELECT COUNT(*) FROM AD_FERIAS_NOTIFICADO | Igual ao total de sinos enviados |
| 10 | Acentuação | Corpo do e-mail e texto do aviso | "Férias", "período", "atenção" corretos |
| 11 | Painel | Abrir a tela | Filtros, KPIs, accordion e CSV operando |
| 12 | Drill-through | Botão "Abrir requisição de férias" | Abre Requisições na mesma sessão, sem novo login |

Consulta única de conferência

SELECT CODFILA, STATUS, CODCON, CODSMTP, EMAIL, ASSUNTO, DTENTRADA

FROM TMDFMG

WHERE DTENTRADA >= TRUNC(SYSDATE)

ORDER BY CODFILA DESC;

O teste nº 5 é o mais importante É a verificação que separa uma implantação bem-sucedida de uma que parece ter funcionado. Se o assunto na fila trouxer o prefixo [TESTE -> ..., o artefato publicado foi compilado com MODO_TESTE ligado e NENHUM destinatário real recebeu a mensagem.

6. AD_FERIAS_CONFIG — não é usada pelo artefato

A documentação anterior descrevia essa tabela como fonte dos parâmetros de e-mail, permitindo alterações sem recompilar. O artefato implantado não a consulta — verificado por inspeção do bytecode: zero referências. Toda a configuração está em constantes Java.

Implicações

- Criar a tabela não altera comportamento nenhum hoje.

- Qualquer troca de destinatário, de conta SMTP ou do modo de teste exige alterar o código e recompilar.

- Manter a tabela criada só faz sentido como preparação para a melhoria de externalizar a configuração — recomendada, mas NÃO implementada.

Decisão a tomar Criar a tabela agora, preparando a melhoria futura, ou deixar para quando a melhoria for efetivamente implementada. Não há impacto operacional em nenhuma das duas opções.

7. Divergência entre o painel e a rotina

O painel (que consome a view) e a rotina (e-mail e sininho) não aplicam a mesma regra de elegibilidade. A rotina possui SQL próprio e não consulta a view. Os pontos que o DP vai perceber:

| Aspecto | Painel (view) | E-mail e sininho (rotina) |
| --- | --- | --- |
| Data de vencimento | DTFINAQUI + 330 (aproximação) | FER.DTLIMGOZFER (régua do próprio ERP) |
| Janela | 90 dias | 30 dias, incluindo já vencidos |
| Empresas | Somente CODEMP >= 20 | Todas |
| Vínculo | Exclui 80 e 90 | Sem filtro |
| Período não gozado | DTSAIDA / DTPREVISTA / ATUALFERGOZ | PERQUITADO |
| Requisição pendente | STATUS = 1 | STATUS <> 2 |

Consequência prática O DP pode receber e-mail sobre um colaborador que NÃO aparece no painel, e ver no painel uma data de vencimento DIFERENTE da que constava no e-mail. Recomenda-se alinhar a view à regra da rotina — que é a validada em homologação — antes de divulgar o painel ao DP, ou comunicar explicitamente que são recortes diferentes.

8. Rollback

8.1. Contenção imediata

Desativar a Ação Agendada na respectiva tela. Interrompe todos os disparos em minutos, sem alterar dados. É a primeira medida em qualquer incidente.

8.2. Rollback completo

Nesta ordem:

-- 1) Desativar e excluir a Acao Agendada   (tela do Sankhya)

-- 2) Remover o .jar                        (procedimento do ambiente)

-- 3) Despublicar a tela HTML5              (tela do Sankhya)

-- 4) Objetos de banco:

DROP PROCEDURE STP_NOTIFICA_SISTEMA_CUSTOM;

DROP VIEW VW_ALERTA_FERIAS_A_VENCER;

DROP TABLE AD_FERIAS_NOTIFICADO;

DROP TABLE AD_FERIAS_CONFIG;   -- se tiver sido criada

A ordem importa Remover a Ação Agendada e o .jar ANTES dos objetos de banco. A ordem inversa faz a rotina falhar em execução por referência a objeto inexistente, gerando erro na tela de Ações Agendadas.

Impacto do rollback Nenhum objeto NATIVO do Sankhya é alterado: a procedure implantada é uma CÓPIA (sufixo _CUSTOM) e a nativa STP_NOTIFICA_SISTEMA permanece intacta. Registros já gravados em TSIAVI e TMDFMG permanecem como histórico e não exigem expurgo.

9. Riscos residuais após a implantação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Último dia útil não considera feriados | Em mês encerrado em feriado, o modo COMPLETO não roda | Aceitar, ou evoluir com calendário de feriados |
| NUAVISO via MAX+1, chamado 8x por colaborador | Colisão em concorrência | Herdado da procedure nativa; monitorar |
| Configuração hardcoded no código | Toda mudança exige recompilar e republicar | Externalizar para AD_FERIAS_CONFIG (melhoria) |
| Líder sem e-mail é ignorado em silêncio | Colaborador não chega ao gestor | Monitorar a consulta da seção 3.3 |
| ANEXAR_CSV = false | CSV existe no código mas nunca é anexado | Nenhuma — comportamento intencional |
| View e rotina divergentes | Painel e e-mail discordam | Ver seção 7 |

Runbook elaborado a partir da decompilação do artefato alertaferias.jar (projeto AlertaFeriasHml, classes de 10/07/2026), conferido método a método contra o bytecode implantado.